Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2023 г. N 612

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН" ОТ 24.12.2020 N 618

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ

СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ

ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МР "МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН"

На основании [статьи 33](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=164185&dst=101103), [39](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=164185&dst=101140) Устава муниципального района "Мосальский район" администрация муниципального района "Мосальский район"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=140680) администрации муниципального района "Мосальский район" от 24.12.2020 N 618 "Об утверждении муниципальной программы "Ремонт, содержание сети автомобильных дорог и организация пассажирских перевозок на территории МР "Мосальский район" изменения, изложив [разделы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=140680&dst=112407) Перечня программных мероприятий муниципальной программы "Ремонт, содержание сети автомобильных дорог и организация пассажирских перевозок на территории МР "Мосальский район" в [новой редакции](#P37).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МР "Мосальский район" по муниципальному и сельскому хозяйствам.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию на официальном сайте администрации МР "Мосальский район" https://mosalsk.gosuslugi.ru/, Государственной автоматизированной информационной системе "Управление"<http://gasu.gov.ru/>.

Глава администрации

муниципального района

"Мосальский район"

А.В.Кошелев

Приложение

к Постановлению

Администрации

муниципального района

"Мосальский район"

от 29 декабря 2023 г. N 612

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МР "МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН""РЕМОНТ,

СОДЕРЖАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ПАССАЖИРСКИХ ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ

МР "МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС администрации МР "Мосальский район" | | | | | | | |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Отдел экономического развития администрации МР "Мосальский район", МУП ЖКХ, МП КЭТ и ГС, Администрации Сельских поселений, Администрация Городского поселения | | | | | | | |
| 3. Цели муниципальной программы | - сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;  - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;  - организация пассажирских внутримуниципальных перевозок на территории Мосальского района;  - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | |
| 4. Задачи муниципальной программы | - сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;  - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями.  Основные задачи:  - приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;  - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мосальского района Калужской области; - организация пассажирских внутримуниципальных перевозок на территории МР "Мосальский район";  - предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;  - проведение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния объектов транспортной инфраструктуры, оценке ее состояния, а также организации и обеспечению безопасности дорожного движения;  - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | |
| 5. Индикаторы муниципальной программы | Доля от общей протяженности дорог не соответствующих нормативным требованиям; Ремонт дорог в течение одного финансового года; Ремонт трубопереездов; Содержание автомобильных дорог; Сокращение числа зарегистрированных ДТП на территории МР "Мосальский район"; Увеличение дорожно-тротуарной сети в г. Мосальске | | | | | | | |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы - 2021 - 2026 годы - предусматривает достижение планируемых результатов в три этапа:  I этап - 2021 г.;  II этап - 2022 г.;  III этап - 2023 г.;  IV этап - 2024 г.;  V этап - 2025 г.;  VI этап - 2026 г. | | | | | | | |
| 7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Срок реализации Программы - 2021 - 2026 годы - предусматривает достижение планируемых результатов в три этапа:  I этап - 2021 г.,  II этап - 2022 г.,  III этап - 2023 г.  IV этап - 2024 г.  V этап - 2025 г.  VI этап - 2026 г. | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ВСЕГО | 108746,723 | 16021,186 | 18768,483 | 20323,621 | 16578,838 | 17044,39 | 20010,205 |
| средства бюджета МР "Мосальский район", МО сельских поселений | 108746,723 | 16021,186 | 18768,483 | 20323,621 | 16578,838 | 17044,39 | 20010,205 |
| Областные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период реализации муниципальной целевой программы (2021 - 2026 гг.) планируется снизить долю автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, на 15 процента к базовому показателю 2015 года и довести значение этого показателя в 2026 году до 25 процентов | | | | | | | |

Финансирование МП осуществляется за счет средств местных бюджетов МР "Мосальский район" и средств областного бюджета. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета МР "Мосальский район".

Объем финансирования МП - 108746,723 рублей, в том числе:

2021 год - 16021,186;

2022 год - 18768,483;

2023 год - 20323,621;

2024 год - 16578,838;

2025 год - 17044,39;

2026 год - 20010,205.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

По состоянию на 01.12.2020 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мосальском районе составляет 401,2 км. Из них автодорог, соединяющих населенные пункты 249,4 км, автодорог в границах сельских поселений 124,768, 27,032 км в границах городского поселения г. Мосальск).

Доля автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, цементобетон) составляет 29,26 км, с переходным типом покрытия (песчано-гравийная смесь) соответственно 172,6 км и низшим типом покрытия (грунтовая дорога) 199,34 км.

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной

программы

Основной проблемой дорожного хозяйства Мосальского района Калужской области является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям (неудовлетворительные показатели по прочности, по ровности, неудовлетворительный коэффициент сцепления, колейность и ямочность) в 2020 году составила 51% общей протяженности.

Требуют ремонта 199,34 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Неудовлетворительное состояние сельских дорог приводит к существенным экономическим потерям местных сельхозпроизводителей по причине увеличения затрат на вывоз сельскохозяйственной продукции, несвоевременному выполнению посевных и уборочных работ, сокращению площадей обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, снижению объемов сельскохозяйственного производства и сокращению количества рабочих мест в сельской местности.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей сети дорог местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Мосальского района поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли района на протяжении ряда лет, а также отсутствие единой согласованной целевой программы ремонта и содержания дорожной сети.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной

программы

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог местного значения позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития района, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства Мосальского района.

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации Программы можно отнести:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с дорогами с твердым покрытием;

- сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы

достижения целей и решения задач, основные ожидаемые

конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Основными приоритетами при включении дорог в муниципальную программу являются:

- социальная значимость дороги;

- количество жителей, проживающих в населенных пунктах, соединяемых дорогой;

- состояние дорожного полотна.

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения

задач муниципальной программы

Основной целью данной Программы является сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, за период 2021 - 2026 годов на 10% к базовому показателю 2020 года.

Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:

- приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (межпоселенческих и в границах поселений) на территории Мосальского района.

Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.

Сведения

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | |
| 2021 факт | 2022 план | 2022 факт | реализации муниципальной программы | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| "РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МР "МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН" | | | | | | | | | |
| 1 | Приведено км дорог в нормативное состояние в течение года | км | 56 | 57 | 61 | 58 | 59 | 62 | 65 |
| 2 | Доля от общей протяженности дорог не соответствующих нормативным требованиям | % | 50 | 49 | 57 | 48 | 546 | 44 | 41 |
| 3 | Отремонтировано трубопереездов | шт. | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Отремонтировано дорог | км | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Конечным результатом муниципальной программы "Ремонт и содержание автомобильных дорог Мосальского района Калужской области на период 2021 - 2026 годов" являются:

- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, за период 2021 - 2026 годов на 10% к базовому показателю 2020 года;

- сокращение доли трубопереездов не соответствующих нормативным требованиям, за период 2021 - 2026 годов на 10% к базовому уровню;

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения, в результате содержания (зимнее, летнее) дорог.

Достижение более сбалансированного социально-экономического развития района, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства Мосальского района.

3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ВСЕГО | 108746,723 | 16021,186 | 18768,483 | 20323,621 | 16578,838 | 17044,39 | 20010,205 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета МР "Мосальский район", МО сельских поселений | 108746,723 | 16021,186 | 18768,483 | 20323,621 | 16578,838 | 17044,39 | 20010,205 |

3.1. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых

для реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | Значения по годам реализации программы | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы | | | |  | |  |  |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | 16021,186 | 18768,483 | 20323,621 | 16578,838 | 17044,39 | 20010,205 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства бюджета МР "Мосальский район", МО сельских поселений | 16021,186 | 18768,483 | 20323,621 | 16578,838 | 17044,39 | 20010,205 |
| 1. | Наименование ответственного исполнителя | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС, отдел экономического развития | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС, отдел экономического развития | Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС, отдел экономического развития |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета МР "Мосальский район", МО сельских поселений | 16021,186 | 18768,483 | 20323,621 | 16578,838 | 17044,39 | 20010,205 |
| 2. | Наименование соисполнителя | Министерство дорожного хозяйства Калужской области, администрации городского и сельских поселений | Министерство дорожного хозяйства Калужской области, администрации городского и сельских поселений | Министерство дорожного хозяйства Калужской области, администрации городского и сельских поселений |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

"РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ПАССАЖИРСКИХ ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МР

"МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации программы: | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

1. Ремонт дорог в границах сельских и городского поселений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дороги по ул. Цветочная в д. Новые Ляды | 2021 | Администрация МР "Мосальский район | Бюджет МР "Мосальский район" | 778,515 | 778,515 |  | - | - | - | - |
| 2 | Ремонт автодороги д. Устоша по ул. Широкая (разработка ПСД) | 2021 | Администрация МР "Мосальский район" | Бюджет МР "Мосальский район" | 0 | 0 |  | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт водопропускного сооружения на автодороге д. Никиткино - д. Бурмакино в Мосальском районе Калужской области | 2021 | Администрация МР "Мосальский район" | Бюджет МР "Мосальский район" | 1035,175 | 1035,175 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт водопропускной трубы по ул. Апатитская в д. Ляды до д. Новые Ляды в Мосальском районе Калужской области | 2022 | Администрация МР "Мосальский район | Бюджет МР "Мосальский район" | 73,676 |  | 73,676 |  |  |  |  |
| ИТОГО | | | | | 1887,366 | 1813,690 | 73,676 | - | - | - | - |

2. Содержание автодорог сельских и городского поселений

Зимнее содержание

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП "Село Боровенск" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 1301,484 | 159,15 | 159,15 | 454,884 | 210,0 | 159,15 | 159,15 |
| 2 | СП "Деревня Воронино" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 576,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| 3 | СП "Деревня Гачки" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 381,6 | 51,15 | 51,15 | 101,0 | 76,0 | 51,15 | 51,15 |
| 4 | СП "Село Дашино" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 540,486 | 74,7 | 74,386 | 144,0 | 98,0 | 74,7 | 74,7 |
| 5 | СП "Деревня Долгое" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 602,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 92,0 | 102,0 | 102,0 |
| 6 | СП "Деревня Людково" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 1098,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| 7 | СП "Деревня Посконь" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 418,8 | 64,7 | 64,7 | 64,0 | 96,0 | 64,7 | 64,7 |
| 8 | СП "Деревня Путогино" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 480,4 | 68,1 | 68,1 | 118,0 | 90,0 | 68,1 | 68,1 |
| 9 | СП "Поселок Раменский" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 795,0 | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 150,0 | 129,0 | 129,0 |
| 10 | СП "Деревня Савино" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 287 | 44,25 | 44,25 | 44,0 | 66,0 | 44,25 | 44,25 |
|  | Итого |  |  | | 6480,77 | 972,05 | 971,736 | 1435,884 | 1157,0 | 972,05 | 972,05 |

3. Летнее содержание

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП "Село Боровенск" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 2284,116 | 200,0 | 600,0 | 984,116 | 0 | 250,0 | 250,0 |
| 2 | СП "Деревня Воронино" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 1500,00 | 200,  0 | 200,0 | 600,0 | 0 | 250,0 | 250,0 |
| 3 | СП "Деревня Гачки" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 1815,00 | 390 | 700,0 | 225,0 | 0 | 250,0 | 250,0 |
| 4 | СП "Село Дашино" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 1863,528 | 525,841 | 637,687 | 200,0 | 0 | 250,0 | 250,0 |
| 5 | СП "Деревня Долгое" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 1100,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 250,0 | 250,0 |
| 6 | СП "Деревня Людково" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 1300,00 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 250,0 | 250,0 |
| 7 | СП "Деревня Посконь" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 1226,526 | 195,0 | 331,526 | 200,0 | 0 | 250,0 | 250,0 |
| 8 | СП "Деревня Путогино" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 1100,000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 250,0 | 250,0 |
| 9 | СП "Поселок Раменский" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 2146,918 | 196,0 | 402,0 | 1048,918 | 0 | 250,0 | 250,0 |
| 10 | СП "Деревня Савино" | 2021 - 2023 | Администрация СП | Бюджет СП | 1094 | 194,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Итого |  |  |  | 15430,088 | 2500,841 | 3771,213 | 4158,034 | 0 | 2500,0 | 2500,0 |

4. Содержание дорог межпоселенческого значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее и летнее содержание | 2021 - 2023 | Администрация МР "Мосальский район" | Бюджет МР "Мосальский район" | 67034,694 | 7762,028 | 10863,723 | 10908,853 | 12000,595 | 12572,340 | 12927,155 |
| ИТОГО | | | | | 67034,694 | 7762,028 | 10863,723 | 10908,853 | 12000,595 | 12572,340 | 12927,155 |

5. Межевание дорог в границах сельских поселений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП "Село Боровенск" | 2021 | Администрация СП | Бюджет СП | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 2 | СП "Деревня Гачки" | 2021 | Администрация СП | Бюджет СП | 10,000 | 10,000 | - | 0 | 0 | - | - |
| 3 | СП "Деревня Савино" | 2021 | Администрация СП | Бюджет СП | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 4 | СП "Деревня Воронино" | 2021 | Администрация СП | Бюджет СП | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 5 | СП "Село Дашино" | 2021 | Администрация СП | Бюджет СП | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 6 | МР "Мосальский район" | 2023 | Администрация МР "Мосальский район" | Бюджет МР "Мосальский район | 137,000 | - | - | 137,000 | 0 | - | - |
| ИТОГО | | | | | 147,000 | 10,000 | - | 137,000 | 0 | - | - |

6. Разработка проектов организации дорожного движения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МР "Мосальский | 2023 | Администрация МР "Мосальский район" | Бюджет МР "Мосальский район" | 366,513 | - | - | 366,513 | 0 | - | - |
| ИТОГО | | | | | 366,513 | - | - | 366,513 | 0 | - | - |

7. Разработка паспортов автомобильных дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МР "Мосальский | 2023 | Администрация МР "Мосальский район" | Бюджет МР "Мосальский район" | 0 | - | - |  | 0 | - | - |
| ИТОГО | | | | | 0 | - | - |  | 0 | - | - |

8. Приобретение автомобилей и пассажироперевозки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по внутримуниципальным пассажироперевозкам | 2021 - 2023 | Администрация МР "Мосальский район" | Бюджет МР "Мосальский район" | 17400,292 | 2962,577 | 3088,135 | 3317,337 | 3421,243 | 1000,000 | 3611,00 |
| 2 | Приобретение автобуса | 2021 | Администрация МР "Мосальский район" | Бюджет МР "Мосальский район"/бюджет Калужской области | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | | | | | 17400,292 | 2962,577 | 3088,135 | 3317,337 | 3421,243 | 1000,000 | 3611,00 |